Phần 1 - Phân tích hiện trạng Product Backlog & Bảng Trello

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | Tiêu chí D (Detailed appropriately) trong D.E.E.P | Hạng mục nằm trên cùng (sắp được làm) phải được phân rã nhỏ và làm rõ chi tiết (có User Story, Acceptance Criteria) để Developers hiểu và làm được ngay. |
| H2 | Sai | Tiêu chí P (Prioritized) trong D.E.E.P | Tính năng phụ (đổi màu theo mùa) mang lại ít giá trị kinh doanh hơn tính năng cốt lõi (chia tiền đi ghép) nhưng lại được xếp ưu tiên cao hơn. |
| H3 | Đúng | — | Các hạng mục nằm ở cuối Backlog (chưa làm ngay) chỉ cần mô tả khái quát (Epic) và ước lượng thô (lớn), đúng tinh thần chi tiết vừa đủ (Detailed appropriately) và được ước lượng (Estimated). |
| H4 | Sai | Quyền sở hữu Product Backlog | Developers (Tú) có quyền đề xuất thêm thẻ vào Backlog, nhưng chỉ duy nhất Product Owner (Đức) mới có quyền quyết định và sắp xếp thứ tự ưu tiên của thẻ đó. |
| H5 | Sai | Quy tắc luồng thẻ và Định nghĩa Hoàn thành (DoD) | Thẻ mới chỉ code xong chưa thể coi là "xong" thực sự vì thiếu bước kiểm thử (Testing/Review) để xác nhận đạt chất lượng trước khi sang Done. |

Phần 2 - Sửa lỗi và chuẩn hóa mô hình

Sửa H1: Product Owner (Đức) phải phân rã thẻ "Làm tính năng đi ghép" thành các User Story cụ thể (ví dụ: tìm người ghép, chọn điểm đón) kèm tiêu chí chấp nhận rõ ràng trước khi đưa vào Sprint Planning.

Sửa H2: Product Owner kéo thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên phía trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" để phản ánh đúng mức độ ưu tiên theo giá trị.

Sửa H4: Tú vẫn tạo thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" nhưng để thẻ ở cuối Product Backlog hoặc báo cho PO; sau đó Đức (PO) sẽ đánh giá và tự tay sắp xếp lại vị trí thẻ dựa trên giá trị và độ cấp bách.

Sửa H5: Cấu trúc cột trên bảng Trello phải được thiết lập lại thành: Product Backlog ➔ Sprint Backlog ➔ In Progress (Đang làm) ➔ Review/Testing (Kiểm thử/Đánh giá) ➔ Done (Hoàn thành).